УТВЕРЖДАЮ

Глава   Новобурасского МР,

председатель

Совета по инвестициям

А.Ф.Воробьев

9 февраля  2023г.

Протокол №2

заседания Совета по инвестициям

при главе  Новобурасского

муниципального  района

| 09.02.2023г. 15-00 |  | Р.п. Новые Бурасы |
| --- | --- | --- |

Присутствовали:

| 1. Воробьев Алексей Федорович 2.Тюгаев Сергей Викторович | - Глава Новобурасского МР, председатель Совета -первый заместитель главы администрации Новобурасского муниципального района, |
| --- | --- |
| 3.Быкова Елена Геннадьевна | -начальник отдела закупок и инвестиционной политики администрации Новобурасского МР, секретарь Совета |
| Члены Совета |  |
| 4.Рыбкин Александр Васильевич | -заместитель Главы Администрации района по сельскому хозяйству |
| 5.Казанцев Александр Олегович | -начальник управления по вопросам землепользования, имущества, муниципальной собственности и градостроительства администрации Новобурасского МР |
| 6.Протасова Наталья Валентиновна | -начальник управления финансов администрации Новобурасского МР |

7. Прозоров Алексей          - директор ООО «Вектор-2002», депутат районного       Степанович                         Собрания Новобурасского МР

Повестка дня:

1.О планах на 2023 год по ремонтным  работам  инфраструктуры Новобурасского МР.

2. О реализованных, реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектах на территории Новобурасского МР

По 1 вопросу: слушали А.Ф.Воробьева- главу Новобурасского муниципального района, председателя Совета.

Ремонтные работы запланированы в рамках национальных проектов, за счет средств Федерального, областного бюджетов, дорожного фонда.

| Информация об участии муниципальных образований области в реализации национальных проектов и государственных программ в 2023 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта закупки |  | сумма (Тыс.руб.) всего регион.бюджет/ муниц.бюджет |  | виды работ | срок объявления процедур | Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) |  | Примерная Дата заключения контракта |  |  |  | Наименование подрядчика |  |  |  | Срок начала и окончания выполнения работ |  | Срок исполнения контракта |  |
| 1 | Текущий ремонт кровли муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Леляевка Новобурасского района Саратовской области имени полного кавалера Ордена Славы Кликушина Александра Павловича», по адресу: 412562, Саратовская область, Новобурасский район, с. Леляевка, ул. Юбилейная, 81 |  | 1855,7 1800,0/55,7 |  | Текущий ремонт кровли | 09.02.2023 | 20.02.2023 |  | 01.03.2023 |  |  |  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАСТРОЙ"; ИНН:6421003008; КПП: 642101001; 412580, Саратовская область, Новобурасский район, р.п. Новые Бурасы, ул. Советская, д. 50; 7-84557-21939 bur.vodokanal@rambler.ru |  |  |  | начало работ: 20.04.2023 г. окончание работ: 30.07.2023 г. |  | до 31.08.2023 г. |  |
| 2 | Текущий ремонт кровли муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад п. Динамовский Новобурасского района Саратовской области», по адресу: 412572, п. Динамовский, ул. Мирная, д. 23 |  | 1030,9 1000,0/30,9 |  | Текущий ремонт кровли | 13.02.2023 | 28.02.2023 |  | 10.03.2023 |  |  |  |  |  |  |  | начало работ: 20.04.2023 г. окончание работ: 30.07.2023 г. |  | до 31.08.2023 г. |  |
| 3 | Текущий ремонт кровли муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад с. Лох Новобурасского района Саратовской области», по адресу: 412581 Саратовская область, Новобурасский район, с. Лох, ул. Молодежная, 8 |  | 1030,9 1000,0/30,10 |  | Текущий ремонт кровли | 13.02.2023 | 28.02.2023 |  | 10.03.2023 |  |  |  |  |  |  |  | начало работ: 20.04.2023 г. окончание работ: 30.07.2023 г. |  | до 31.08.2023 г. |  |
| 4 | Текущий ремонт кровли муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Марьино-Лашмино Новобурасского района Саратовской области» по адресу: 412588 Саратовская область, Новобурасский район, с. Марьино-Лашмино, ул. Колхозная, 4 |  | 3298,9 3200,0/98,9 |  | Текущий ремонт кровли | 14.02.2023 | 01.03.2023 |  | 13.03.2023 |  |  |  |  |  |  |  | начало работ: 20.04.2023 г. окончание работ: 30.07.2023 г. |  | до 31.08.2023 г. |  |
| 5 | Текущий ремонт спортивного зала муниципального общеобразовательного учреждения «Школа №2 р.п. Новые Бурасы Новобурасского района Саратовской области имени Героя Советского Союза М.С. Бочкарева», по адресу: 412580, Саратовская область, р.п. Новые Бурасы, ул. Гагарина, 52 |  | 1546,4 1500,0/46,4 |  | Ремонт спортивного зала | 14.02.2023 | 03.03.2023 |  | 13.03.2023 |  |  |  |  |  |  |  | начало работ: 01.04.2023 г. окончание работ: 15.07.2023 г. |  | до 31.08.2023 г. |  |
| 6 | Текущий ремонт спортивного зала муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Динамовский Новобурасского района Саратовской области», по адресу: 412572, Саратовская область, Новобурасский район, п. Динамовский, ул. Молодежная, 1 |  | 1546,4 1500,0/46,5 |  | Ремонт спортивного зала | 14.02.2023 | 03.03.2023 |  | 13.03.2023 |  |  |  |  |  |  |  | начало работ: 01.04.2023 г. окончание работ: 15.07.2023 г. |  | до 31.08.2023 г. |  |
| 7 | Благоустройство центральной площади р.п. Новые Бурасы |  | 9455,6 фед. - 9266,49/ обл. - 189,11 |  | Благоустройство центральной площади р.п. Новые Бурасы(устройство асфальтового покрытия, установка бортового камня) | 09.02.2023 | 21.02.2023 |  | 06.03.2023 |  |  |  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ДСК-21" ИНН: 6452111324; КПП: 645201001 410005, Саратовская обл,. г. Саратов, 3-й Казачий проезд, д.11 а; 8(8452) 25-48-30 |  |  |  | начало работ: 17.04.2023 оканчание работ: 01.08.2023 |  | 30.09.2023 |  |
| 8 | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Саратовская область, р.п. Новые Бурасы, ул. Баумана, д.83 |  | 544,4 фед.- 533.51/обл.- 1089 |  | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Саратовская область, р.п. Новые Бурасы, ул. Баумана, д.83(устройство асфальтового покрытия, установка бортового камня) | 13.02.2023 | 21.02.2023 |  | 06.03.2023 |  |  |  |  |  |  |  | начало работ: 17.04.2023 оканчание работ: 01.08.2023 |  | 30.09.2023 |  |
| Региональный проект Саратовской области «Развитие инфраструктуры образовательных организаций Саратовской области» на 2022-2026 годы. | ИТОГО: |  | 10309,2 10000,0/309,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидия бюджетам поселений области на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений области за счет средств областного дорожного фонда (3тыс.руб. на чел) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Белоярского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области п.Белоярский, ул.Октябрьская; с.Леляевка, ул.Юбилейная; п.Вихляйка, ул.Вокзальная. |  | 3376,8 / 2922,0/454,8 |  | Устройство а/б покрытия, ямочный ремонт |  | 31.01.2023г. |  |  | 09.02.2023г. |  |  | 20.02.2023г |  | Акционерное общество "Тепловская ДорПМК"; ИНН:6421013630; КПП:642101001; 412587, Саратовская область, Новобурасский район, с.Тепловка, ул. Советская, д.2 8/84557/2-51-01 E-mail: teplovka@list.ru |  | Начало работ: 20.02.2023г. Окончание работ: до 01.09.2023г. |  | 31.10.2023г. |
| 2 |  | Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области с.Тепловка, ул.Юбилейная, ул.Солнечная, ул.Первомайская, ул.Луговая; с. Ириновка, ул.Первомайская; с.Аряш, ул.Новая; с.Чернышевка, ул.Чернышеского. |  | 9117,9 |  | Ямочный ремонт, Устройство а/б покрытия |  |  |  | 01.02.2023г. |  | 10.02.2023г. |  |  | 21.02.2023г. |  |  | Начало работ: 20.02.2023г. Окончание работ: до 01.09.2023г. |  | 31.10.2023г. |

По второму вопросу слушали Быкову Е.Г.:

В 2022 году завершили реализацию  проекты:

СХПК «Штурм»

1) строительство двух силосных траншей объемом 5.0 т.т.каждая – 20,0 млн.руб.;

2) строительство двух телятников на содержание 150 голов каждое – 30,0 млн.руб.;

3) строительство зерносушильного комплекса «Штраль – 3500» - 30,0 млн.руб.

План на 2023 год.

СХПК «Штурм»

- строительство двух силосных траншей объемом 5.0 т.т. каждая – 20,0 млн. руб.;

- строительство помещения для содержания КРС на 150 голов – 20,0 млн.руб.;

ООО ФХ «Деметра» Батраева Ю.И.

- строительство аккумулирующей притивоэрозийной плотины для целей орошения в районе оврага Садовский – Всего инвестиций – 4,0 млн.руб., на 2023 год – 2,0 млн.руб.;

- строительство участка орошения площадью 128,8 га вблизи села  Елшанка с водозабором из пруда в овраге Садовский – 41,0 млн.руб.;

- строительство ангара для хранения зерна – 17,0 млн.руб.;

КФХ Захарова Д.И.

- строительство зернового склада  объемом 2,0 т.т. – 15,0 млн.руб.

Янушкович Д.В.

- строительство глемпинга в селе Лох (при наличии проекта).

Техника куплена в 2022 году на 338,0 млн. руб.

План закупки техники в 2023 году – 300,0 млн.руб.

в 2024 году – 300,0 млн. руб.

Решили:

1.Информацию докладчиков принять к сведению.

2.Обеспечить:

2.1.Начальнику отдела закупок и  инвестиционной политики администрации Новобурасского МР Е.Г.Быковой взять на контроль своевременность размещения на сайте администрации информации в рамках инвестиционной деятельности

3.Секретарю Совета по инвестициям Быковой  Е.Г.:

3.1.На очередных заседаниях Совета по инвестициям при главе района  информировать членов Совета о выполнении ранее принятых решений Совета.

Срок исполнения:  постоянно

Секретарь Совета по инвестициям                              Е.Г.Быкова