УТВЕРЖДАЮ

Глава   Новобурасского МР,

председатель

Совета по инвестициям

А.Ф.Воробьев

17  сентября  2024г.

Протокол № 3

заседания Совета по инвестициям

при главе  Новобурасского

муниципального  района

| 17.09.2024г. 11-00 |  | Р.п. Новые Бурасы |
| --- | --- | --- |

Присутствовали:

| 1. Воробьев Алексей Федорович 2.Титова Наталья Геннадьевна | - Глава Новобурасского МР, председатель Совета - заместитель главы администрации Новобурасского муниципального района, инвестиционный уполномоченный |
| --- | --- |
| 3.Майорова Светлана Анатольевна | -начальник отдела закупок и инвестиционной политики администрации Новобурасского МР, секретарь Совета |
| Члены Совета |  |
| 4.Загуляев Александр Александрович | -начальник управления по вопросам землепользования, имущества, муниципальной собственности и градостроительства администрации Новобурасского МР |
| 5.Протасова Наталья Валентиновна | -начальник управления финансов администрации Новобурасского МР |
| 6. Похазников Олег Игоревич | - начальник управления культуры и кино администрации Новобурасского МР |
| 7. Протасов Сергей Александрович | - глава Тепловского МО, депутат районного Собрания Новобурасского МР |
| 8. Шорников Александр Геннадьевич | - глава Белоярского МО, депутат районного Собрания Новобурасского района; |
| 9. Кунин Василий Александрович | - глава Лоховского МО. |

Приглашенные: бизнес сообщество Новобурасского муниципального района в количестве 6 человек.

Повестка дня:

- Обсуждение проекта Плана инвестиционного развития на 2025-2026 годы с учетом анализа работы действующих предприятий и планов их развития.

- О ходе реализации ООО «Лукоморье» инвестиционного проекта в сфере туризма строительство Глэмпинг отеля с горнолыжным склоном и зиплайном «Сила Кудеяра» .

По 1 вопросу  слушали  Н.Г. Титову - инвестиционного уполномоченного

Согласно индивидуальному плану привлечения инвестиций - объем инвестиций в основной капитал в 2024 году прогнозируемо составит 565,2 млн. руб., рост по сравнению с 2023 годом составит 140,5 %. В последующие годы 2025 и 2026 годы также планируется увеличение темпа роста объема инвестиций, в 2025 г. с учетом индекса дефлятора он составит 620,59 млн. рублей, а в 2026 году 674,32 млн. руб.

В 2024 году реализуется 14 инвестпроектов, из них 7 проектов долгосрочные, рассчитанные на 2-3 года. Планируется создать 45 рабочих мест, в том числе в текущем году 22.

В СХПК «Штурм» реализуются 3 инвестиционных проекта;

- строительство двух силосных траншей объемом 5.0 т.т. каждая – 20,0 млн. руб.;

- строительство помещения для содержания КРС на 150 голов – 40,0 млн.руб.;

- устройство подъездных путей к животноводческим фермам – 5,0 млн. руб.

В ООО ФХ «Деметра» Батраева Ю.И.

- строительство аккумулирующей притивоэрозийной плотины для целей орошения в районе оврага Садовский – всего инвестиций – 5,0 млн.руб., на 2024 год – 3,0 млн.руб.;

- строительство участка орошения площадью 128,8 га вблизи села  Елшанка с водозабором из пруда в овраге Садовский – 41,0 млн. руб.;

- строительство ангара для хранения зерна – 20,0 млн. руб.;

В 2025 году ООО ФХ Деметра планирует начать строительство точки ж/д разгрузки на ст. Бурасы с объемом инвестиций 150 млн. руб.;

КФХ Вертянова Ю.С. продолжает реализацию долгосрочный проект по строительству мелиорации, в 2023 году освоено около 40,0 млн. руб. В 2024 году запланировано приобретение 3-х поливальных машин на сумму 90,0 млн.руб. закупка будет субсидирована по программе Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения (реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»).

На осень запланировано строительство зерносушилки в СХПК «Радищевский», сумма проекта 5,0 млн.руб., будет создано 4 рабочих места, но реализация данного проекта находится под вопросом в связи с недостаточным объемом собственных средств и высокой процентной ставкой в случае кредитования.

В 2023 году ИП Янушкевич Д.В. начал реализацию проекта размещения глэмпинг- парка «Лох-Бро»  В настоящее время гостей принимают в трех комфортных домиках продолжается обустройство территории, в на стадии строительства еще 4 домика. сумма средств всего – 10,0 млн. руб., срок реализации 01.01.2023-31.12.2024 годы, до конца года будет создано 10 рабочих мест.

Предприниматели из Тольятти ИП Гладнева М.А. с начала текущего года реализуют в нашем районе инвестиционный проект по производству авторских сыров и десертов собственного производства. На территории уютного кафе проводятся гастротуры для туристов и гостей с. Лох.

В настоящее время ООО Лукоморье запустило реализацию инвестиционного проекта по строительству Глэмпинг отеля с горнолыжным склоном и зиплайном «Сила Кудеяра» общая сумма проекта составит 133 млн. рублей, планируется создание 13 рабочих мест. В настоящее время проведена планировка склона с установкой подъемников.

АО «Тепловская ДорПМК» реализовало на своем предприятии инвестиционную программу по улучшению производственно-технической базы, объем вложенных инвестиций 30 млн. рублей.

Перечень планируемых/перспективных инвестиционных с началом реализации в 2025-2026 годах в разрезе инвестиционных ниш.

- Строительство глемпингового комплекса в с. Тепловка.

- Развитие спортивного туризма (спортивное ориентирование) маршрутов «Здоровья» Иппотерапия в  с. Тепловка и с. Лох;

- Открытие кафе, пиццерии, кондитерской с целью обеспечение потребителя свежей выпечкой, кулинарными изделиями и хлебобулочной продукцией.

Учитывая специфику свободных инвестиционных площадок и возможности их использования ведется работа для привлечения инвесторов на территорию района с целью реализации своего бизнеса на свободных площадках:

- Строительство птицеводческой  фермы;

- Строительство теплицы по выращиванию овощей закрытого грунта, либо выращивание в условиях капельного полива.

В целях стимулирования инвестиционной активности в районе ежеквартально проводится инвентаризации недвижимого имущества (свободных нежилых помещений и свободных земельных участков) находящегося в муниципальной собственности.

Оказывается консультационная помощь в решении вопросов подключения объектов к инженерным сетям.

По 2 вопросу слушали куратора строительства объекта  «Глэмпинг отеля с горнолыжным склоном и зиплайном «Сила Кудеяра»»  Абдрашитова Олега.

В 2024 году на территории с. Лох началась реализация масштабного инвестиционного проекта «Глемпинг-отель с горнолыжным склоном и зиплайном «Сила Кудеяра».

Проект горнолыжного склона и зиплайна в с. Лох может стать флагманом развития туризма в Саратовской области объединив в себе возможности активного отдыха и оздоровления на свежем воздухе, знакомство с историей, легендами, природой с комфортным размещением в глэмпинг-отеле. Проект рассчитан как минимум на три года. В настоящее время на территории парка проведена планировка горнолыжного склона, устанавливается подъемник бугельного типа. Подготовлены участки под установку купольного шатра. Открытие первой очереди инвестпроекта планируется 30 ноября,  запущен и работает сайт «https://gorki-lokh.ru/» с таймингом, где все желающие могут зарегистрироваться на открытие. С началом зимнего сезона  гостям и любителям зимнего отдыха будет доступна трасса для сноутюбинга. Ватрушки уже закуплены и ждут гостей. На случай малоснежной зимы мы предусмотрели искусственное оснежение склона.

Объем инвестиций в текущем году вложенных в реализацию проекта составит примерно 20 млн. рублей. Общая сумма вложенных инвестиций за все время реализации проекта составит 132 млн. 880 тыс. рублей. После того как проект заработает на полную мощность будет создано 9 рабочих мест.

В 2025 году на территории парка планируется построить 10 домиков-шалашей А-Fram, банный комплекс, оборудовать детские площадки и обустроить инфраструктуру.  Как и при реализации любого проекта возникали ряд вопросов по подключению к инженерным сетям, оформлению земельных участков.

Решение инвестиционного Совета:

- Одобрить проект Плана инвестиционного развития на 2025-2026 годы с учетом анализа работы действующих предприятий и планов их развития;

- Усилить работу в целях стимулирования инвестиционной активности и привлекательности района.

- Принять к сведению информацию о ходе реализации инвестиционного  проекта в сфере туризма на территории района «Глэмпинг отеля с горнолыжным склоном и зиплайном «Сила Кудеяра».

- Рекомендовать инвестиционному уполномоченному сопровождать инвестиционный проект.

3. Начальнику отдела закупок и инвестиционной политики администрации Новобурасского МР С.А. Майоровой взять на контроль своевременность размещения на сайте администрации информации в рамках инвестиционной деятельности.

4 .Секретарю Совета по инвестициям Майоровой С.А.: на очередных заседаниях Совета по инвестициям при главе района информировать членов Совета о выполнении ранее принятых решений Совета.

Секретарь Совета по инвестициям                              С.А. Майорова