ОТЧЕТ

ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТА

НА ТЕРРИТОРИИ

БЕЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

На территории Белоярского муниципального образования реализован инициативный проект «Благоустройство территории кладбища в с.Кутьино с устройством ограждения».

Общий объем финансирования составил 1646996,56 руб.

За счет денежных средств: на общую сумму - 1497 049,99 рублей.

В том числе:

1.Средства местного бюджета – 153156,79 рублей (10 % от общей стоимости проекта),

2. Инициативные платежи- 280 000 рублей, из них:

- средства населения – 100 000 рублей (6,7% от общей стоимости проекта) – по 1 000 рублей с домовладения.

- средства юридических лиц – 180 000 рублей (12 % от общей стоимости проекта),

3. субсидия из областного бюджета – 1 063 893,20 рублей (71,2 % от общей стоимости проекта).

А также трудовое юридического лица на сумму 149946,57 рублей.

Объект, включенный в инициативный проект, завершен.

ОТЧЕТ

ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТА

НА ТЕРРИТОРИИ

БЕЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.Наименование инициативного проекта:

Благоустройство территории кладбища в с.Кутьино с устройством ограждения

2.Место реализации инициативного проекта:

Саратовская область, Новобурасский район, Белоярское муниципальное образование, с.Кутьино

3.Объект, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект:

территория кладбища с.Кутьино Белоярского МО Новобурасского МР Саратовской области

4.Дата начала реализации инициативного проекта:

5.Дата окончания реализации инициативного проекта:

6.Сведения о финансировании инициативного проекта:

| № п/п | Наименование | План (рублей) | Факт (рублей) | Отклонение (рублей) | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средства областного бюджета | 1 063 893,2 | 1 063 893,20 |  |  |
| 2 | Средства местного бюджета | 150 000,0 | 153 156,79 | 3 156,79 | в связи с ростом сметной стоимости проекта по результатам государственной экспертизы проектной документации |
| 2.1 | Инициативные платежи физических лиц | 100 000,0 | 100 000,0 |  |  |
| 2.2 | Инициативные платежи юридических лиц | 180 000,0 | 180 000,0 |  |  |
| ВСЕГО: |  | 1 493 893,2 | 1497049,99 | 3 156,79 |  |

6.1.Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

-

6.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

7.Содержательное описание инициативного проекта:

1) На первом этапе выполнены демонтажные работы:

- Произведен демонтаж  оград;

- Произведена планировка площадей;

2) На втором этапе выполнено устройство ограждения:

-Произведена установка металлических столбов с погружением в бетонное основание;

-Произведена установка металлических оград по железобетонным столбам;

- Произведено устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей;

-Произведено устройство ворот распашных с установкой столбов металлических;

-Произведено устройство калиток с установкой металлических столбов.

4) Сведения об итогах реализации инициативного проекта:

Объект, включенный в инициативный проект, завершен своевременно: Замена ограждения территории кладбища с.Кутьино Белоярского муниципального образования.