АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛОХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОБУРАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25 декабря 2009 года							№ 45

с. Лох

О порядке разработки и реализации

долгосрочных целевых программ

В целях унификации проектов долгосрочных целевых программ, регламентации процесса разработки, согласования, реализации и контроля программных мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке разработки и реализации долгосрочных целевых программ согласно Приложению.

2. Установить, что в соответствии с бюджетным законодательством с 1 января 2009 г.:

принятие решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирование и реализация осуществляются в соответствии с порядком, установленным настоящим постановлением;

утверждение долгосрочных целевых программ осуществляется главой Лоховского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Лоховского

муниципального образования					А.В. Резцов

Приложение

к постановлению

главы Лоховского МО

от 25.12.09 г. N45

ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке разработки и реализации

долгосрочных районных целевых программ

I. Общие положения

1. Долгосрочные целевые программы (далее - программы) представляют собой увязанный по ресурсам, исполнителям, срокам реализации и результатам комплекс мероприятий, ориентированных на эффективное решение приоритетных для социально-экономического развития района задач посредством консолидации ресурсов и их целенаправленного использования для достижения ожидаемых конечных результатов программ. Программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках программы. Деление программы на подпрограммы осуществляется, исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их реализации.

2. Целевые программы являются одним из важнейших рычагов активного воздействия на социально-экономическое развитие района и должны быть сосредоточены на реализации наиболее важных для Лоховского муниципального образования социальных, научно-технических и инвестиционных проектов, направленных на решение системных проблем, входящих в компетенцию органов исполнительной власти района.

3. Настоящее Положение устанавливает:

порядок разработки программ;

полномочия, обязанности и последовательность действий органов исполнительной власти района, инициирующих решение проблем программно-целевым методом и участников подготовки и реализации программ;

обязательные требования к структуре и формам программных документов;

механизмы управления, контроля и финансового обеспечения программ;

ответственность исполнителей за реализацию программ.

4. В работе с программами выделяются следующие этапы:

подготовка обоснования необходимости разработки программы и принятие решения о разработке программы;

подготовка проекта программы;

экспертиза и оценка проекта программы;

управление реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения;

завершение программы.

5. Настоящее Положение не распространяется на программные документы, представляющие комплекс взаимоувязанных мероприятий, не имеющих межведомственного характера, ориентированных на решение задач отраслевой направленности, стоящих перед органами исполнительной власти района в установленной сфере деятельности.

6. В процессе разработки, утверждения и реализации программ участвуют следующие субъекты:

инициаторы разработки программы - любые юридические и физические лица, выходящие с предложениями и обоснованиями о программной разработке проблемы;

заказчик программы (далее - заказчик) - орган исполнительной власти, ответственный за исполнение программы и осуществляющий координацию действий исполнителей программы по реализации ее мероприятий;

исполнители программы - орган исполнительной власти, по согласованию органы местного самоуправления, организации, предприятия и учреждения, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, являющиеся непосредственными участниками программных мероприятий.

II. Подготовка обоснования необходимости разработки

программы и принятие решения о разработке программы

7. Орган исполнительной власти, инициирующий разработку программы, готовит соответствующее обоснование и проект правового акта о разработке программы.

8. Обоснование должно включать следующие основные разделы:

наименование предлагаемой к разработке программы;

характеристика сложившейся ситуации, анализ состояния и причин возникновения проблем (представляется аналитический материал, в том числе приводятся основные оценочные показатели и сведения, обосновывающие необходимость решения указанной проблемы; динамика показателей по данной проблеме за предыдущие годы; сравнение с действующими нормативами, аналогичными показателями в других муниципальных районах Саратовской области, входящих в состав Приволжского федерального округа; итоги исполнения предшествующей аналогичной программы);

уровень проблемы - муниципальный;

обоснование соответствия решения проблемы и поставленных задач приоритетам социально-экономического развития МО;

обоснование невозможности решения проблемы в рамках текущей деятельности органа исполнительной власти и необходимость применения программно-целевого метода;

обоснование необходимости межотраслевой (межведомственной) межтерриториальной координации для реализации выбранного варианта решения проблемы;

возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы;

предложения по целям и задачам программы (цели и задачи должны быть направлены на полное или частичное решение проблемы), предполагаемым основным направлениям мероприятий;

предложения по срокам и этапам реализации программы с обоснованием оптимальных сроков достижения поставленных целей и предполагаемых показателей социально-экономической эффективности исполнения программы;

предложения по объемам и источникам исполнения программы с учетом темпов экономического развития района;

предложения по заказчикам и разработчикам программы;

предварительную оценку ожидаемой результативности и эффективности реализации программы с указанием целевых показателей и индикаторов, позволяющих оценивать ход реализации программы по годам и этапам исполнения.

9. В проекте правового акта о разработке программы должны быть определены: наименование и сроки реализации программы, срок разработки проекта программы,  заказчик.

Для целевых программ, имеющих более одного муниципального заказчика, определяется муниципальный заказчик-координатор.

III. Подготовка проекта программы

10. Заказчик (муниципальный заказчик - координатор):

согласовывает с  органом исполнительной власти, бюджетными и иными организациями программные мероприятия, возможные сроки их выполнения, объемы и источники исполнения;

по мероприятиям, предусматривающим финансовое обеспечение за счет средств внебюджетных источников, подписывает соглашения о намерениях;

разрабатывает перечень целевых показателей и индикаторов, необходимых и достаточных для проведения мониторинга исполнения программы, а также для проведения предварительной, текущей и завершающей оценки ее реализации;

несет ответственность за своевременную и качественную подготовку проекта программы.

11. Программа состоит из паспорта программы (приложение N 1 к настоящему Положению) и следующих разделов:

первый раздел - содержание проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами;

второй раздел - основные цели и задачи программы, сроки и этапы ее реализации;

третий раздел - система (перечень) программных мероприятий (приложение N 2 к настоящему Положению);

четвертый раздел - ресурсное обеспечение программы (сведения о распределении объемов и источников исполнения по мероприятиям и по годам);

пятый раздел - организация управления реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения;

шестой раздел - оценка эффективности реализации программы с перечнем целевых показателей и индикаторов, характеризующих уровень достижения целей программы и ее результативность.

Требования к содержанию подпрограмм аналогичны требованиям, установленным к содержанию программы в целом.

12. К содержанию разделов программы предъявляются следующие требования.

Первый раздел должен содержать развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития, целесообразности программного решения проблемы , а также обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом и анализ различных вариантов этого решения, в том числе описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы.

Второй раздел должен заключать в себе развернутые формулировки целей и задач программы с указанием целевых индикаторов и показателей.

Требования, предъявляемые к целям программы:

специфичность (цели должны соответствовать компетенции органов исполнительной власти района – заказчиков, муниципальных заказчиков и исполнителей программы);

реалистичность достижения поставленных целей (цели должны быть потенциально достижимы);

измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей);

привязка к временному графику (должны быть установлены сроки достижения целей и этапы реализации программы с определением соответствующих целей).

Цели программы формируются на основе анализа развития проблемной ситуации, возможных способов ее решения и направлены на полное или частичное решение. Цели должны быть потенциально достижимы и количественно оценены индикаторами и показателями.

Задачи представляют собой проблемные вопросы, разрешение которых направлено на достижение целей программы в заданных временных рамках. Цели и задачи программы должны быть четкими, конкретными, контролируемыми и проверяемыми. Их соотношение должно соответствовать принципу необходимости и достаточности.

Достижение целей программы должно означать решение проблемы

к концу реализации программы или достижение конкретного этапа решения проблемы.

Третий раздел должен содержать перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач программы и достижения поставленных целей. Программные мероприятия содержат информацию

о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах (с указанием объемов и источников исполнения по каждому исполнителю программы), сроках, ответственных исполнителях и ожидаемых конкретных результатах.

Не допускается включение в проекты программ:

мероприятий, дублирующих аналогичные по сути мероприятия действующих программ (либо разработанных проектов программ).

В случае включения в программу мероприятий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям района, в программе устанавливаются цели и условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам

из областного бюджета, критерии отбора муниципальных образований области для предоставления указанных субсидий и методика распределения между муниципальными образованиями района.

В случае включения в программу мероприятий, предусматривающих бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности района, в программе формируется перечень объектов с указанием объемов бюджетных ассигнований по годам реализации программы.

В четвертом разделе следует отразить финансовое обеспечение программы, с распределением расходов по годам, источникам исполнения и направлениям расходования. В случае если ресурсное обеспечение программы предусмотрено за счет разных источников исполнения, раздел должен включать в себя обоснование возможности прогнозного учета (помимо средств местного бюджета) средств областных бюджетов, внебюджетных средств для реализации программных мероприятий, а также описание механизмов привлечения этих средств. При этом средства  областных бюджетов указываются прогнозно.

Пятый раздел должен отражать формы и методы организации управления программой и контроля за ее выполнением.

Шестой раздел должен включать в себя показатели, которые (с учетом индивидуальности и специфики программ) необходимы для анализа и оценки:

конкретных результатов выполнения программы по годам;

использования средств областного бюджета, бюджета муниципального образования, муниципальных образований района и внебюджетных источников;

эффективности реализации программных мероприятий.

13. К проекту программы должно быть приложено финансово-экономическое обоснование с указанием всех источников исполнения расходных обязательств местного бюджета в соответствии с требованиями статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

IV. Экспертиза и оценка проекта программы

14.  Орган исполнительной власти оценивает представленный проект программы, обращая особое внимание на:

приоритетный характер проблемы, предлагаемой для программного решения;

соответствие средств на реализацию программы возможностям местного бюджета, исходя из показателей перспективного финансового плана

оптимальные сроки достижения поставленных целей;

сравнение с действующими на территории района муниципальными целевыми программами с целью исключения дублирования аналогичных по сути и направленности мероприятий;

обоснованность и комплексность программных мероприятий, сроки их реализации;

возможность привлечения средств областных бюджетов для реализации программы в увязке с возможностями ее финансового обеспечения за счет средств местного бюджета;

социальную и бюджетную эффективность программы в целом, ожидаемые конечные результаты реализации программы и ее влияние на структурную перестройку экономики района;

возможность объединения поступивших заявок для разработки комплексной целевой программы.

V. Финансовое обеспечение программы

15. Финансовое обеспечение программ осуществляется за счет средств, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий финансовый год. Средства внебюджетных источников, областного бюджета и местных бюджетов учитываются прогнозно.

16. Органами исполнительной власти - главными распорядителями средств местного бюджета планирование соответствующих расходов осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами администрации, утвердившими программы.

Исполнители программы совместно с финансовым управлением района

ежегодно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным годом, представляет орган исполнительной власти района отчет об исполнении мероприятий программы по форме согласно приложению N 3 к настоящему Положению.

VI. Контроль за ходом ее выполнения программы

Контроль за ходом реализации программы может осуществляться в процессе проверок с участием представителей заказчика, органа исполнительной власти района, финансового управления района.

17.Ежегодно заказчики (муниципальные заказчики-координаторы)

подготавливают и до 1 февраля каждого года представляют в орган исполнительной власти района, финансовое управление информацию о ходе реализации программы за прошедший год, а также предложения о внесении в них изменений, продлении срока действия, завершении или прекращении.

В информации должны содержаться:

сведения о результатах реализации программ за отчетный год;

данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств местного и областного бюджетов, внебюджетных источников;

сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию программ;

сведения о соответствии фактических показателей реализации программ показателям, установленным при утверждении программ;

данные о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

сведения о наличии, объемах и состоянии выполненных работ.

18. Срок реализации программы может продлеваться не более чем на один год. При необходимости продления срока реализации программы более чем на один год разрабатывается новая программа, подготовка и утверждение которой осуществляются в соответствии с настоящим Положением.

Обоснование продления срока реализации программы или подготовки новой программы должно отвечать требованиям, предусмотренным пунктом 8 настоящего Положения.

VII. Изменение и завершение программы

19. Заказчики и исполнители программ, финансовое управление района могут внести на согласование в установленном порядке проект нормативного правового акта органа исполнительной власти района о внесении изменений в программу с учетом оценки хода ее реализации.

К проекту нормативного правового акта должны быть приложены:

пояснительная записка с обоснованием необходимости внесения изменений в программу;

финансово-экономическое обоснование расходов;

расчет оценки эффективности предлагаемых изменений в программу.

20. Программа считается завершенной по истечении установленного срока ее действия либо путем досрочного прекращения ее реализации.

Приложение N 1

к Положению

"О порядке разработки и реализации

долгосрочных районных целевых программ"

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы ____________________________________________________

Основание о разработке программы (наименование

и номер соответствующего нормативного акта) _______________________________

Государственный заказчик __________________________________________________

Основные разработчики программы ___________________________________________

Цели и задачи программы,

важнейшие оценочные показатели ____________________________________________

Сроки и этапы реализации программы ________________________________________

Исполнители основных мероприятий __________________________________________

Объемы и источники

исполнения ________________________________________________________________

Ожидаемые конечные

результаты реализации программы ___________________________________________

Система организации контроля

за исполнением программы __________________________________________________

Приложение N 2

к Положению

"О порядке разработки и реализации

долгосрочных областных целевых программ"

СИСТЕМА (ПЕРЕЧЕНЬ) ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| Наиме- нование меро- приятия | Срок испол- нения | Объем финансового обеспечения (тыс.,млн. рублей, действующих в ценах) - всего | В том числе за счет средств |  |  | Ответст- венные за выполне- ние | Ожида- емые резуль- таты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | областного бюджета | местного бюджетов | внебюд- жетных источ- ников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |

Приложение N 3

к Положению

"О порядке разработки и реализации

долгосрочных районных целевых программ"

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНЫХ РАЙОННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

_____________________________________________

(наименование исполнителя областных целевых программ)

на 1 ___________ 20___ года

(месяц)

| N п/п | Наиме- нование про граммы (под- прог- раммы) | Предусмотрено средств |  | Обеспечен- ность программы (в про- центном отношении) (гр. 4/ гр. 3 x 100) | Класси- фикация расходов бюджетов (раздел, под- раздел, целевая статья, вид рас- ходов, КОСГУ) | Начис- лено на отчет- ную дату (нарас- тающим итогом с начала года) (объем выпол- ненных работ, услуг, заклю- ченных догово- ров) | Кассовое испол- нение на отчетную дату (нарас- тающим итогом с начала года) | Исполнение (в процен- тном отношении) (гр. 8/ гр. 4 x 100) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в прог- рамме | районным решением о бюджете на ____ год" |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель финансовой службы

исполнителя областных целевых программ __________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Исполнитель                        _____________ _______________

(подпись)      (Ф.И.О.)