АДМИНИСТРАЦИЯ

ТЕПЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ

НОВОБУРАССКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА

САРАТОВСКОЙОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25 октября  2023г.				                                                № 71

«О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в Тепловском муниципальном образовании Новобурасского муниципального района Саратовской области на2023-2025годы», утвержденную постановлением администрации Тепловского муниципального образования

от 10 ноября 2022г. № 74

В соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995г.№196-ФЗ«О безопасности дорожного движения»,от 06.10.2003г.№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства транспорта РФ от 16.11.2012г.№402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог», постановлением администрации Тепловского муниципального образования от 22.01.2018г. № 03 «Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, информирования и реализации в Тепловском муниципальном образовании Новобурасского муниципального района Саратовской области» и в целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории Тепловского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения и дополнения в муниципальную программу  «Повышение безопасности дорожного движения в Тепловском муниципальном образовании Новобурасского муниципального района Саратовской области на 2023-2025годы», утвержденную постановлением администрации Тепловского муниципального образования от 10 ноября 2022г. № 74 согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования в специально выделенных для официального опубликования (обнародования) местах, утвержденных Решением Совета Тепловского муниципального образования от 17.04.2019г. №40 «О порядке официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов в Тепловском муниципальном образовании». Настоящее постановление подлежит размещению на сайте администрации Новобурасского муниципального района в сети Интернет (http://www.admnburasy.ru/).

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Тепловского

муниципального образования		                   Протасов С.А.

Приложение

К постановлению администрации

Тепловского муниципального образования

От 25.10.2023г.№  71

Паспорт муниципальной Программы

«Повышение  безопасности дорожного движения в Тепловском муниципальном образовании Новобурасского муниципального района Саратовской области на 2023-2025 годы»

| Основаниеразработкимуниципальнойпрограммы(наименованиеиномерсоответствующегоправовогоакта) | -Федеральныйзаконот6октября2003г.№131-ФЗ«ОбобщихпринципахорганизацииместногосамоуправлениявРоссийскойФедерации», -Федеральныйзаконот10.12.1995г.№196-ФЗ«Обезопасностидорожногодвижения», -Приказ Министерства транспорта РФ от 16.11.2012 г. № 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог», - постановление администрации Тепловского муниципального образования от 22.01.2018г. № 03 «Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в Тепловском муниципальном образовании Новобурасского муниципального района Саратовской области». |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрации Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области |  |  |  |
| Под программы муниципальной программы | нет |  |  |  |
| Утверждаемыеведомственныецелевыепрограммывсферереализациимуниципальнойпрограммы | нет |  |  |  |
| Цели муниципальнойпрограммы | Целью программы является: - сокращение количества лиц, пострадавших в результате ДТП - сокращение аварийности |  |  |  |
| Задачи муниципальнойпрограммы | Задачами программы являются: - снижение рисков возникновения ДТП, совершаемых по причине «человеческого фактора»; - повышение правового сознания участников движения и формирования у них стереотипов безопасного поведения на дорогах; - снижение рисков возникновения ДТП, происходящих по техническим причинам; - совершенствования систем организации, управления и контроля дорожного движения; - снижение рисков возникновения тяжких последствий от ДТП |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Срок реализации программы 2023-2025 годы. Программареализуетсяв3этапа: Iэтап–20223од; IIэтап–2024год; IIIэтап–2025год. |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы | расходы(тыс.руб.) |  |  |  |
|  | всего | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| Бюджет муниципального образования | 8533,4 | 3299,4 | 2570,6 | 2663,4 |
| Федеральный бюджет(прогнозно) | - | - | - | - |
| Областной бюджет(прогнозно) | 11469,0 | 11469,0 | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| Целевые показатели муниципальной программы(индикаторы) | Исполнение мероприятий Программы позволит сократить количества лиц, пострадавших в результате ДТП и сократить аварийности на автомобильных дорогах |  |  |  |

- Характеристика сферы реализации муниципальной программы

Анализ аварийности показывает, что в течение последних лет уровень дорожно-транспортного травматизма в Тепловском муниципальном образовании снижается.

Последнее десятилетие характеризуется высокими темпами автомобилизации. Количество автомобилей, на территории Поселения, за последние годы увеличилось на 50 %. Основной прирост автопарка приходится на индивидуальных владельцев транспортных средств.

В связи с существенным изменением за последнее десятилетие условий дорожного движения (увеличением плотности транспортных потоков и возросшей интенсивностью движения) к профессиональной пригодности водителей транспортных средств предъявляются повышенные требования. Неудовлетворительное состояние дорожно-транспортной сети, недостаточное количество светофоров, дорожных знаков и разметок, диспропорция между темпами развития дорожно-транспортной сети и темпами роста количества транспортных средств – приводит к ухудшению условий движения, и, как следствие, к росту аварийности.

В настоящее время более половины транспортных средств имеют срок эксплуатации свыше 5 лет. На долю сравнительно «молодого» парка автомобилей, менее 5 лет эксплуатации, приходится всего 40 %, что также влияет на показатель аварийности.

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности, следует отнести:

- пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения (далее БДД) со стороны участников дорожного движения;

- недостаточное понимание и поддержка мероприятий по БДД со стороны общества;

- недостаточное обучение детей правилам безопасного поведения на дорогах и улицах;

- низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в оценке дорожной обстановки, неудовлетворительная дисциплина, невнимательность и небрежность водителей при управлении транспортными средствами;

- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;

- несовершенство технических средств организации дорожного движения;

- недостаточная освещенность дорожной сети.

Как показывает анализ динамики дорожной аварийности за несколько последних лет, все отмеченные факторы неизбежно приводят к росту количества ДТП и числа пострадавших в них людей.

Только при комплексном подходе к решению вопросов по обеспечению безопасности дорожного движения, непрерывным развитием системы обеспечения БДД, в соответствии с намеченной Программой можно уменьшить их количество и снизить количество пострадавших и погибших в результате ДТП людей.

- Цели и задачи муниципальной программы

Целью Программы является обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах, обеспечение экологической безопасности дорожного движения. Условием достижения цели является снижение уровня аварийности на дорогах, сокращение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и повышение качества подготовки водителей транспортных средств;

- разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения;

- ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на автодорожной сети;

- совершенствование информационного, организационного и технического обеспечения контрольно-надзорной деятельности;

- повышение эффективности аварийно-спасательных работ и оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП;

- создание системы непрерывного обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах и улицах.

- Целевые  показатели муниципальной программы

Социально-экономическаяэффективностьданнойПрограммывосновномвыраженавулучшениисоциальныхпоказателейииндикаторов.ЭффективностьПрограммыбудетдостигнутазасчетулучшениякачествапроживанияжителейТепловскогомуниципальногообразованияиповышенияинвестиционнойпривлекательностимуниципальногообразования.Этому будут способствовать следующие достигнутые показатели:

- разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения;

- ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на автодорожной сети;

- размещение на информационных стендах плакатов с требованиями БДД и правилами ПДД.

- Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Программа реализуется за счет средств местного, областного, федерального бюджета. Предполагаемый объем средств на реализацию программных мероприятий составляет 20002,4тыс. рублей, в том числе:

(тыс.рублей)

| Источники финансирования И направления расходов | Объемфинансовогообеспеченияна2023-2025годы | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023год | 2024год | 2025год |
| Всего, в том числе: |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет прогнозно) | - | - | - | - |
| Областной бюджет (прогнозно) | 11469,0 | 11469,0 | - | - |
| Местный бюджет: | 8533,4 | 3299,4 | 2570,6 | 2663,4 |

5.Прогнозконечныхрезультатовмуниципальнойпрограммы,срокииэтапыреализациимуниципальнойпрограммы

Конечные результаты муниципальной программы - сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

Срок реализации программы 2023-2025 годы.

Программа реализуется в 3 этапа:

I этап–2023год;

II этап–2024год;

III этап–2025год.

6.Управлениемуниципальнойпрограммойимониторингеереализации

Администрация Тепловского муниципального образования осуществляет координацию мероприятий Программы, контроль за сроками выполнения мероприятий программы.

Исполнителями мероприятий Программы являются администрация Тепловского муниципального образования и подрядные организации, заключившие контракты по итогам конкурсных процедур с администрацией Тепловского муниципального образования.

КонтрользареализациейПрограммыосуществляетсявпорядке,установленномзаконодательствомРФинормативно-правовымиактамиоргановместногосамоуправления.

7.Оценкаэффективностисоциально-экономическихиэкологическихпоследствийреализациипрограммы

В ходе реализации Программы, оценкой ее эффективности является достижение конечных результатов:

- Приведение100%автомобильныхдорогвнормативноесостояние,обеспечивающеебезопасностьдвиженияпоним.

- Отсутствие случаев ДТП на территории муниципального образования.

- Улучшение качества проживания жителей Тепловского муниципального образования.

8.Перечень мероприятий муниципальной Программы «Повышение безопасности дорожного движения в Тепловском муниципальном образовании Новобурасского муниципального района Саратовской области на 2023-2025 годы»

| Наименование мероприятий |  | Срок исполнения |  | Объем финансового обеспечения, тыс.руб. |  | В том числе за счет средств, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | Ответственные за выполнение (по согласованию) |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | областного бюджета (прогнозно) |  | местного бюджета | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства населения |  | Безвозмездные поступления от организаций, внебюджетных источников |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений за счет средств областного дорожного фонда |  |  | 11469,0 |  | 11469,0 |  | - |  |  |  |  | Администрация Тепловского муниципального образования |  | Улучшения качества проживания жителей Тепловскогомуниципального образования |  |
| 1.1.Ремонт дорог - ремонт автомобильных дорог в границах Тепловского муниципального образования 1.1.1. ямочный ремонт с. Аряш ул. Новая (1000 м); 1.1.2. щебень с. Тепловка ул. Луговая (688 м) 1.1.3. устройство защитных слоев с. Тепловка ул. Юбилейная (780 м) 1.1.4. щебень с. Тепловка ул. Первомайская от д. 1а до дома 18а (800 м); 1.1.5. щебень с. Тепловка ул. Солнечная (517 м) 1.1.6. ямочный ремонт с.Тепловка переулок Красноармейский (400 м) 1.1.7. ямочный ремонт с. Чернышевка ул. Чернышевского (3500 м) 1.1.8. асфальт с. Ириновка ул. Советская (583 м ); 1.1.9. щебень с. Ириновка ул.Первомайская (300м) 1.1.10. асфальт с. Ириновка, ул.Советская (396 м) 1.1.11.ямочный ремонт с. Ириновка ул.Советская | 2023 2024 2025 |  | 11469,00 - - |  | 11469,00 - - |  | - |  |  | - - - | - - - | Администрация Тепловского муниципального образования |  | Улучшения качества проживания жителей Тепловскогомуниципального образования |  |
| 2. Проведение инженерных изысканий, специальных обследований и разработка (подготовка) проектной документации на ремонт, экспертиза (проверка) проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог, строительный контроль и авторский надзор. | 2023 2024 2025 |  | 308,0 50,0 50,0 |  |  |  | 308,0 50,0 50,0 |  |  | - - - | - - - | Администрация Тепловского муниципального образования |  | Улучшения качества проживания жителей Тепловского муниципального образования |  |
| 3. Кадастровые работы по оформлению недвижимости (сооружения – дороги) | 2023 2024 2025 |  | 200,0 172,0 97,9 |  |  |  | 200,0 172,0 97,9 |  |  | - - - | - - - | Администрация Тепловского муниципального образования |  | Улучшения качества проживания жителей Тепловского муниципального образования |  |
| 4.Содержание автомобильных дорог: - осенне-зимнее содержание автодорог проводиться с 15 октября по 15 апреля, и предусматривает очистку проезжей части от мусора, расчистка автомобильных дорог от снега и льда, снежных заносов, грязи и посторонних предметов, посыпку песко-соляной смесью, погрузка и вывоз снега, в том числе его утилизация; - весенне-летняя уборка автодорог проводится с 15 апреля по 15 октября, и предусматривает мойку, полив и подметание дорожного полотна; - содержание участков автомобильных дорог, по которым проходят маршруты школьных перевозок - очистка тротуаров; - оплата договоров ГПХ - Приобретение, ремонт основных средств, ГСМ, запасных частей (расходы на содержание автомобильных средств), хозяйственного и строительного инвентаря и материалов | 2023 2024 2025 |  | 2764,9 2318,6 2485,5 |  |  |  | 2764,9 2318,6 2485,5 |  |  | - - - | - - - | Администрация Тепловского муниципального образования |  | Улучшения качества проживания жителей Тепловского муниципального образования |  |
| 5.Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов, мероприятия по элементам обустройства автомобильных дорог: - нанесение на проезжую часть автодорог разметок, в том числе «Пешеходный переход», установка, приобретение, замена дорожных знаков, искусственных неровностей и т.д. - переоборудование имеющихся и обустройству новых технических средств организации дорожногодвижения вблизи образовательных и дошкольных учреждений, в соответствии с требованиями ГОСтов, действующих с 28 февраля 2014 года - приобретение, ремонт, замена осветительных приборов на опасных участках автомобильных дорог - изготовление проекта улично-дорожной сети (дисклокация дорожных знаков на улицах Тепловскогог МО - оплата договоров ГПХ по установке и замене дорожных знаков | 2023 2024 2025 |  | 26,0 30,0 30,0 |  |  |  | 26,0 30,0 30,0 |  |  | - - - | - - - | Администрация Тепловского муниципального образования |  | Улучшения качества проживания жителей Тепловского муниципального образования |  |
| 6. Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Тепловского МО - с.Тепловка переулок Красноармейский (400 м) | 2023 2024 2025 |  | 0,5 - - |  | - |  | 0,5 - - |  |  | - | - | Администрация Тепловского муниципального образования |  | Улучшения качества проживания жителей Тепловского муниципального образования |  |
| Объем финансового обеспечения по годам | 2023 2024 2025 |  | 14768,4 2570,6 2663,4 |  | 11469,00 |  | 3299,4 2570,6 2663,4 |  |  | - | - |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  | 20002,4 |  | 11469,00 |  | 8533,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |