ОТЧЕТ

ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТА

НА ТЕРРИТОРИИ

ТЕПЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

На территории Тепловского муниципального образования реализован инициативный проект «Вечная память» замена ограждения кладбища  в с. Аряш».

Общий объем финансирования составил 1 510 658,40 руб.

За счет денежных средств: на общую сумму – 1 510 658,40 рублей.

В том числе:

1.Средства местного бюджета – 173 000,00 рублей (11% от общей стоимости проекта),

2. Инициативные платежи-  270000  рублей, из них:

- средства населения – 70 000,00 рублей (4 % от общей стоимости проекта)

- средства юридических лиц –200 000,00 рублей (13,2 % от общей стоимости проекта),

3. субсидия из областного бюджета – 1 067 658,40 рублей (71,8 % от общей стоимости проекта).

Объект, включенный в инициативный проект, завершен.

ОТЧЕТ

ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТА

НА ТЕРРИТОРИИ

ТЕПЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.Наименование инициативного проекта:

«Вечная память» замена ограждения кладбища  в с. Аряш

2.Место реализации инициативного проекта:

Саратовская область, Новобурасский район, Тепловское  муниципальное образование, с.Аряш

3.Объект, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект:

территория кладбища с.Аряш  Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального района  Саратовской области

4.Дата начала реализации инициативного проекта:

09 июля 2024 года

5.Дата окончания реализации инициативного проекта:

15 августа  2024 года

6.Сведения о финансировании инициативного проекта:

| № п/п | Наименование | План (рублей) | Факт (рублей) | Отклонение (рублей) | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средства областного бюджета | 1 067 658,40 | 1 067 658,40 |  |  |
| 2 | Средства местного бюджета | 173 000,00 | 173 000,00 |  |  |
| 2.1 | Инициативные платежи физических лиц | 70 000,0 | 70 000,0 |  |  |
| 2.2 | Инициативные платежи юридических лиц | 200 000,0 | 200 000,0 |  |  |
| ВСЕГО: |  | 1 510 658,40 | 1 510 658,40 |  |  |

6.1.Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

-

6.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, Планировка площадей механизированным способом.

7.Содержательное описание инициативного проекта:

1) На первом этапе проведена расчистка территории кладбища от

кустарников и вывоз мусора.

2) На втором  этапе выполнены демонтажные работы:

- Произведен демонтаж  ограждений;

3) На третьем этапе выполнено устройство ограждения:

-Произведено устройство металлических пешеходных ограждений;

-Произведено устройство ворот распашных с установкой столбов;

-Произведено устройство калиток с установкой металлических столбов.

8. Сведения об итогах реализации инициативного проекта:

Объект, включенный в инициативный проект, завершен своевременно: Замена ограждения территории кладбища с.Аряш  Тепловского  муниципального образования.